##### Zpráva o stavu ve skupině REALITY INVESTING BOND – leden 2021

Oblekovice – Lezapari, s.r.o.

Proběhlo jednání o prodeji celého projektu se všemi součástmi, včetně projektů a stavebních povolení na jednotlivé etapy výstavby. Zájemce sice cenu odsouhlasil, ale jednání se protahuje, mezitím se přihlásil další zájemce o odkoupení celého projektu. Pokud se tento projekt neprodá, za námi navrhovanou cenu, budeme sami pokračovat ve dvou dalších etapách výstavby.

Hradská – Rezidencia Hradská, s.r.o.

Kolaudace byla pozastavena z důvodu omezení provozu stavebních úřadů. Vzhledem k netransparentnímu hospodaření a komunikaci vedení této společnosti bylo rozhodnuto o výměně celého vedení s úkolem rychlého ukončení výstavby a zahájení rychlého prodeje jednotlivých bytů a domů v tomto resortu.

Bezděčín – Tilia, s.r.o.

V prosinci 2020 se přihlásil vážný zájemce o prodej celého projektu, byla podepsána předběžná smlouva o odprodeji, provádí se due diligence, pokud jednání úspěšná, bude projekt prodán se slušným zhodnocením.

Silver office – Silver office, s.r.o.

Od ledna 2021 byl vyměněn správce nemovitosti a provedena změna organizace vedení evidence nájemníků. Zatím se nedaří zvýšit obsazenost této nemovitosti – byly osloveny banky, státní instituce, město Vyškov s nabídkou umístění některých svých poboček, tak abychom zvýšili obsazenost této nemovitosti. Navazujeme spolupráci s místními realitními kancelářemi. Nutně potřebujeme zvrátit nepříznivý vývoj ve výnosovosti této nemovitosti, pokud se to nepodaří do poloviny roku, budeme vážně uvažovat o prodeji.

Celkový stav skupiny REALITY INVESTING

- Výměnou účetních firem budeme schopni dokončit konečně účetní závěrky roku 2019 a to do konce února 2021.

- Od března 2021 budeme schopni měsíčně uzavřít účetnictví všech firem skupiny v termínech nutných pro posouzení ekonomických výsledků jednotlivých firem i úseků, většina firem skupiny bude schopna v letošním roce odevzdat daňové přiznání v termínech, bez daňového poradce.

- Byly kompletně provedeny všechny inventury ve všech společnostech, kromě společností na Slovensku, budeme požadovat kompletní účetní doklady těchto společností, abychom překontrolovali i jejich hospodaření.

- Vzhledem k nastaveným úsporným opatřením se centrála společnosti REALITY INVESTING přestěhovala do nových, skromnějších, prostor na adrese – Hviezdoslavova 1096/ 29, 627 00 Brno – Slatina.

V Brně 10.2.2021

Zprávu zpracoval  :  Ing. Ivo Spálený - pověřený řízením skupiny REALITY INVESTING